Утвержден

 Постановлением администрации

 Загривского сельского поселения

 от 01.04.2021 № 35-п

 (приложение )

**План-график**

по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния

территории Загривского сельского поселения на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный за выполнение** | **примечание** |
| 1 | Уборка территорий у частных домов в дер. Загривье, ул. Садовая, дер. Втроя, Мокреди, Радовель, Кондуши, Переволок, Кукин Берег, Скамья, Степановщина, Отрадное | 12.04.21-10.05.21 | Специалист администрации Григорьева Г.В.Жители населенных пунктов Загривского сельского поселения |  |
| 2 | Дер. Загривье - уборка территории от мусора и благоустройство у многоэтажных жилых домов с № 1 по № 10 - 4,08 га (уборка территории, ремонт качелей, ремонт скамеек, завоз земли на клумбы, завоз песка на песочницы, покраска, побелка деревьев, посадка деревьев и кустарника, посадка цветов) | 12.04.21- 10.05.21 | Жители поселения, Председатель ТСЖ«Загривье-6»Лонготкина М.В.(по согласованию) |  |
| 3 | Уборка территории у здания МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа»- 4,9 га | 12.04.21-10.05.21 | Директор МОУ Загривская СОШ  Горбунова В.А. (по согласованию) |  |
| 4 | Уборка территории у отделения связи «Почта России»- 0,10 га | 12.04.21-10.05.21 | Начальник отделения связи Боханова Н.В. (по согласованию) |  |
| 5 | Уборка территории у Загривского СДК-0, 50 га | 12.04.21-10.05.21 | Директор Загривского СДК Иванова В.В. |  |
| 6 | Уборка территории у зданий магазинов, торгового павильона- 0,67 га | 12.04.21-10.05.21 | Руководители КФХ Никифорчин С.П.ООО ТиМИП Саюк Р.В.(по согласованию) |  |
| 7 | Дер. Загривье, дер. Скамья - уборка территории парка ( 0,95 га), братских захоронений (4), уборка кладбищ (2,14 га) | 12.04.21-10.05.21 | Глава администрации Калинин С.В., МОУ Загривская СОШ, жители поселения  |  |



**Администрация муниципального образования**

**Загривское сельское поселение**

**Сланцевского муниципального района Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.04.2021 г. № 35-п

О проведении месячника по

благоустройству и улучшению

санитарного содержания территории

Загривского сельского поселения в

2021 году

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Загривского сельского поселения от 21.12.2017 № 217-сд (далее - Правила) и повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории Загривского сельского поселения, привлечения населения к уборке придомовых территорий, прилегающих территорий предприятий, учреждений и организаций, территорий общего пользования и посадке зеленых насаждений, администрация Загривского сельского поселения постановляет:

1. Провести с 12 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного содержания территорий Загривского сельского поселения (далее – Месячник), в том числе прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, мест массового отдыха населения.
2. Утвердить прилагаемый План-график по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояниятерритории Загривского сельского поселения на 2021 год.
3. В части исполнения полномочий Загривского сельского поселения:

2.2. Специалисту администрации Загривского сельского поселения Григорьевой Г.В.:

 2.2.1. Разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству в каждом населенном пункте поселения, собственникам индивидуальных жилых домов обеспечить надлежащее содержание закрепленных территорий в пределах отведенных земельных участках, а также прилегающих территорий, определенных Правилами.

 2.2.2. Довести задания по санитарной уборке и благоустройству территории до предприятий, учреждений, расположенных на территории Загривского сельского поселения.

 2.3. Рекомендовать председателю товарищества собственников жилья - «Загривье-6» (далее - ТСЖ) Лонготникой М.В.:

 2.3.1. Определить виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству территории, ремонту детских площадок, завозу земли, озеленению территорий.

 2.3.2. Привлечь население, проживающее в жилищном фонде МКД к выполнению мероприятий Месячника.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Григорьеву Г.В.

Глава администрации С.В.Калинин