Утвержден

Постановлением администрации

Загривского сельского поселения

от 20.03.2025 № 16-п

(приложение)

**План-график**

по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния

территории Загривского сельского поселения на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный за выполнение** | **примечание** |
| 1 | Уборка территорий у частных домов в дер. Загривье, ул. Садовая, дер. Втроя, Мокреди, Радовель, Кондуши, Переволок, Кукин Берег, Скамья, Степановщина, Отрадное | 14.04.25-08.05.25 | Специалист 1 категории администрации Шахова Л.В.  Жители населенных пунктов Загривского сельского поселения |  |
| 2 | Дер. Загривье - уборка территории от мусора и благоустройство у многоэтажных жилых домов с № 1 по № 10 - 4,08 га (уборка территории, ремонт качелей, ремонт скамеек, завоз земли на клумбы, завоз песка на песочницы, покраска, побелка деревьев, посадка деревьев и кустарника, посадка цветов) | 14.04.25-08.05.25 | Жители поселения,  Председатель ТСЖ«Загривье-6»  Лонготкина М.В.  (по согласованию) |  |
| 3 | Уборка территории у здания МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа»- 4,9 га | 14.04.25-08.05.25 | Директор МОУ Загривская СОШ  Горбунова В.А.  (по согласованию) |  |
| 4 | Уборка территории у отделения связи «Почта России»- 0,10 га | 14.04.25-08.05.25 | Начальник отделения связи Азарцева И.С. (по согласованию) |  |
| 5 | Уборка территории у Загривского СДК-0, 50 га | 14.04.25-08.05.25 | Директор Загривского СДК Иванова В.В. |  |
| 6 | Уборка территории у зданий магазинов, торгового павильона- 0,67 га | 14.04.25-08.05.25 | Руководители КФХ Никифорчин С.П.  Лисовская М.И.  Гарипов Р.Л.  Саюк С.В.  Саюк Р.В.  ООО ТиМ |  |
| 7 | Дер. Загривье, дер. Скамья - уборка территории парка ( 0,95 га), братских захоронений (4), уборка кладбищ (2,45 га) | 14.04.25-08.05.25 | Глава администрации Калинин С.В., МОУ Загривская СОШ, жители поселения |  |



**Администрация муниципального образования**

**Загривское сельское поселение**

**Сланцевского муниципального района Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.03.2025 г. № 16-п

О проведении месячника по

благоустройству и улучшению

санитарного содержания территории

Загривского сельского поселения в

2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Загривского сельского поселения от 29.11.2022 № 229-сд (далее - Правила) и повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории Загривского сельского поселения, привлечения населения к уборке придомовых территорий, прилегающих территорий предприятий, учреждений и организаций, территорий общего пользования и посадке зеленых насаждений, администрация Загривского сельского поселения постановляет:

1. Провести с 14 апреля 2025 года по 08 мая 2025 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного содержания территорий Загривского сельского поселения (далее – Месячник), в том числе прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, мест массового отдыха населения.
2. Утвердить прилагаемый План-график по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Загривского сельского поселения на 2025 год.
3. В части исполнения полномочий Загривского сельского поселения:

2.2. Специалисту 1 категории администрации Загривского сельского поселения Шаховой Л.В.:

2.2.1. Разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству в каждом населенном пункте поселения, собственникам индивидуальных жилых домов обеспечить надлежащее содержание закрепленных территорий в пределах отведенных земельных участках, а также прилегающих территорий, определенных Правилами.

2.2.2. Довести задания по санитарной уборке и благоустройству территории до предприятий, учреждений, расположенных на территории Загривского сельского поселения.

2.3. Рекомендовать председателю товарищества собственников жилья - «Загривье-6» (далее - ТСЖ) Лонготникой М.В.:

2.3.1. Определить виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству территории, ремонту детских площадок, завозу земли, озеленению территорий.

2.3.2. Привлечь население, проживающее в жилищном фонде МКД к выполнению мероприятий Месячника.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации Шахову Л.В.

Глава администрации С.В.Калинин