Утвержден

Постановлением администрации

Загривского сельского поселения

от 20.03.2025 № 16-п

(приложение)

**План-график**

по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния

территории Загривского сельского поселения на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный за выполнение** | **примечание** |
| 1 | Уборка территорий у частных домов в дер. Загривье, ул. Садовая, дер. Втроя, Мокреди, Радовель, Кондуши, Переволок, Кукин Берег, Скамья, Степановщина, Отрадное | 14.04.25-08.05.25 | Специалист 1 категории администрации Шахова Л.В.  Жители населенных пунктов Загривского сельского поселения |  |
| 2 | Дер. Загривье- уборка территории от мусора и благоустройство у многоэтажных жилых домов с № 1 по № 10- 4,08 га (уборка территории, ремонт качелей, ремонт скамеек, завоз земли на клумбы, завоз песка на песочницы, покраска, побелка деревьев, посадка деревьев и кустарника, посадка цветов) | 14.04.25-08.05.25 | Жители поселения,  Председатель ТСЖ«Загривье-6»  Лонготкина М.В.  (по согласованию) |  |
| 3 | Уборка территории у здания МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа»- 4,9 га | 14.04.25-08.05.25 | Директор МОУ Загривская СОШ  Горбунова В.А.  (по согласованию) |  |
| 4 | Уборка территории у отделения связи «Почта России»- 0,10 га | 14.04.25-08.05.25 | Начальник отделения связи Азарцева И.С. (по согласованию) |  |
| 5 | Уборка территории у Загривского СДК-0, 50 га | 14.04.25-08.05.25 | Директор ЗагривскогоСДК Иванова В.В. |  |
| 6 | Уборка территории у зданий магазинов, торгового павильона- 0,67 га | 14.04.25-08.05.25 | Руководители КФХ Никифорчин С.П.  Лисовская М.И.  Гарипов Р.Л.  Саюк С.В.  Саюк Р.В.  ООО ТиМ |  |
| 7 | Дер. Загривье, дер. Скамья- уборка территории парка ( 0,95 га), братских захоронений (4), уборка кладбищ (2,45 га) | 14.04.25-08.05.25 | Глава администрации Калинин С.В., МОУ ЗагривскаяСОШ, жители поселения |  |